**QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE TẠI SHOOP.VN**

**Quy trình**[**thiết kế website**](http://taodo.com.vn/thiet-ke-website-chuyen-nghiep/)

Bước 1: Lấy yêu cầu thiết kế website

* 1. Ghi nhận các yêu cầu về tính năng của website
* 2. Ghi nhận các yêu cầu mỹ thuật đối với website
* 3. Ghi nhận các yêu cầu về tên miền và máy chủ lưu trữ website (hosting)
* 4. Tư vấn thêm các tính năng dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng
* 5. Tổng hợp bản yêu cầu xây dựng website và chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng
* 6. Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc thiết kế website

Bước 2: Lựa chọn tên miền – Web Hosting

* – Khách hàng lựa chọn tên miền cho website (Ví dụ: www.têncôngty.vn )
* – Lựa chọn các gói dịch vụ Web Hosting phù hợp với Website

Bước 3: Tiến hành ký hợp đồng.

* Nội dung hợp đồng

Bước 4: Thiết kế mỹ thuật

* + THIẾT KẾ DỰA TRÊN WEBSITE MẪU THANHREN3DS.COM -
* – Dựa theo tông màu của Logo
* – Dựa theo yêu cầu về ý nghĩa website cần thể hiện
* – Dựa theo lĩnh vực của website
* – Dựa theo các tông màu khách hàng yêu cầu

Bước 4: Xây dựng tính năng chính của website

* – Xây dựng các tính năng chính và cơ bản của website theo yêu cầu đã được thống nhất
* – Khách hàng kiểm tra các tính năng đã xây dựng và yêu cầu chỉnh sửa nếu cần

Bước 5: Hoàn thiện website

* – Hoàn thiện các tính năng chi tiết của website, cập nhật nội dung cơ bản
* – Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của website
* – Nghiệm thu sản phẩm
* – Bàn giao sourcode
* – Kết thúc hợp đồng

Bước 6: Đào tạo sử dụng

* – Đào tạo quản trị website và hướng dẫn sử dụng
* – Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Bước 7: Bảo trì website

* – Đưa website lên các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, MSN,…
* – Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị website

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **STT** | **NỘI DUNG** | **CÔNG VIỆC CỦA SHOOP.VN** | **CÔNG VIỆC CỦA QUÝ KHÁCH** | **SỐ NGÀY** |
| 1 | Thu thập thông tin thiết kế web | Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web | |  |
| Viết đề án và gửi cho khách hàng | Tiếp nhận đề án Bổ sung Nội dung của Đề án |
| Thống nhất nội dung và giá trị của dự án | |
| 2 | Ký hợp đồng | Tạm ứng chi phí lần 01 (50% giá trị website) | Thanh toán chi phí lần 01 (50% giá trị website) |  |
| Lấy hình ảnh sản phẩm | Cung cấp hình ảnh |
| 3 | Thiết kế giao diện | Triển khai thực hiện Theo dõi tiến độ triển khai | Chuẩn bị nội dung chi tiết Chuẩn bị thông tin tên miền |  |
| 4 | Demo giao diện website | Gửi Demo Giao diện | Duyệt Demo giao diện |  |
| Chỉnh sửa giao diện | Yêu cầu chỉnh sửa giao diện |
| Thống nhất nội dung và giá trị của dự án | |
| Tạm ứng chi phí lần 02 (50% giá trị website còn lại) | Thanh toán chi phí lần 02 (50% giá trị website còn lại) |
| 5 | Lập trình web | Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung Theo dõi tiến độ triển khai | Theo dõi tiến độ triển khai |  |
| 6 | Xuất bản (website chạy trên Internet) | Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần | Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến |  |
| 7 | Đào tạo quản trị website, phát triển web | Đào tạo quản trị website, phát triển web | Tiếp nhận phần quản trị website |  |
| 8 | Bàn giao | Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý | Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý |  |
| Tiếp nhận chi phí | Thanh toán chi phí xây dựng Website |
| 9 | Phát triển web | Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật | Chăm sóc website |  |